Avanade e Accenture per INAIL: un nuovo modo di lavorare

Descrizione delle necessità di Inail:

Sull’onda della trasformazione digitale avviata negli ultimi anni, INAIL ha investito nel progetto Digital Working per promuovere la diffusione di una nuova cultura del lavoro e l’efficientamento del modello operativo, facendo leva sulle opportunità offerte dall’innovazione tecnologica e perseguendo i seguenti obiettivi:​

- Sostenere l’evoluzione prevista verso un modello organizzativo “distribuito” abilitando la collaborazione trasversale tra dipendenti e diverse strutture INAIL;​

- Elevare il livello di servizio all’utenza assicurando la condivisione uniforme e tempestiva delle informazioni a tutta la platea INAIL e permettendo la conservazione, la reperibilità e la trasmissione dei dati in maniera sicura;

- Migliorare la qualità del lavoro, ​incrementando il senso di appartenenza all’istituto e rendendo il lavoro accessibile in modo efficiente e in mobilità, anche a persone con disabilità.​

La soluzione tecnologica

La piattaforma Microsoft O365 è la soluzione tecnologica abilitante. Un intensivo e strutturato approccio di Change Management ha permesso di esaltare le caratteristiche native della piattaforma adattandola alle esigenze dell’Istituto e realizzando i benefici attesi:

- a livello individuale, per profili con operatività molto differenti (es: funzionari, medici,operatori, ecc.)

- per l’organizzazione (razionalizzazione di processi)

La versatilità della piattaforma ha permesso di realizzare:

- sfruttando PowerApps, aree di conoscenza comuni contenenti informazioni utili per il Lavoro Digitale in emergenza (normativa, documentazione, tutorial degli strumenti digitali utilizzati..)

- tramite PowerBI,una dashboard di monitoraggio dell’adozione e della produttività da remoto

Le fasi di implementazione

Il progetto è stato avviato ad Aprile 2019 ed è stato sviluppato in queste fasi:

- Set-up: definizione del perimetro tecnologico e della strategia progettuale, costruzione della sponsorship di progetto

- Sperimentazione: lancio, gestione e monitoraggio di scenari di business pilota per testare l’utilizzo dei nuovi strumenti a supporto delle attività lavorative dei dipendenti

- Lancio: piano di comunicazione volto a creare consapevolezza diffusa sul cambiamento in atto

- Estensione: iniziative di formazione e supporto per estendere l’adozione a tutta la popolazione INAIL.

- Rinforzo: predisposizione di strumenti di monitoraggio continuativo dei risultati di adozione. Attivazione di azioni correttive e di consolidamento e rinforzo (scenari di business evoluti).

Nel corso di quest’ultima fase, l’impianto progettuale ha subito gli impatti dell’emergenza COVID-19, la quale ha ulteriormente evidenziato la rilevanza e la strategicità del progetto. Sono stati rapidamente riconfezionati ed implementati interventi ad hoc razionalizzabili nelle seguenti fasi aggiuntive:

- Gestione Business Continuity: messa in campo di interventi IT e di Change Management:

  - Consolidamento infrastruttura a supporto dello smartworking.

  - Ridefinizione offerta formativa e potenziamento dei canali di supporto e assistenza agli utenti.

  - Sviluppo di strumenti di monitoraggio per il management.

- Gestione Rientro: predisposizione interventi e strumenti atti a sostenere la fase post-emergenza nel rispetto dei vincoli e delle norme vigenti

Gli obiettivi e i vantaggi raggiunti

Dalla fase di lancio (Luglio 2019) al periodo precedente l’emergenza il progetto aveva già realizzato:

- abilitazione e gestione a regime di 8 scenari di business oggetto di sperimentazione

- adozione effettiva degli strumenti della piattaforma a supporto dell’operatività quotidiana per il 50% della popolazione.

Ad Aprile 2020:

- La piattaforma ha avuto un ruolo chiave nel supportare l’emergenza Covid e, grazie anche all’interoperatività con altri sistemi adottati da INAIL, ha abilitato un’ efficiente strategia di smart working: è stato possibile gestire in tempi rapidissimi il passaggio dal lavoro in presenza allo smart working per tutti i dipendenti

- Piena adozione: l’intero target di utenti (circa 9000) risultava operativo sulla piattaforma

- Business continuity: il 95% della popolazione ha confermato di essere riuscito a dare continuità alle proprie attività

- Cambiamento culturale (modalità di lavoro agile): l’80% dei Responsabili si dichiara soddisfatto delle performance dei propri Team rilevando un’acquisita autonomia e responsabilizzazione del dipendente orientato a lavorare per obiettivi

- Su TEAMS si è insediato il neo Consiglio di Amministrazione

Gli elementi distintivi, di innovatività, replicabilità e di originalità del Progetto.

- Abilitazione di scenari di business peculiari sfruttando una tecnologia OOTB

- Sponsorship del vertice impegnato a guidare il complesso processo di cambiamento (organizzativo, culturale e tecnologico) agevolando la risposta della popolazione

- Approccio human-centered: il fattore chiave di successo risiede nel coinvolgimento esteso e continuativo delle persone INAIL chiamate a disegnare il proprio nuovo modo di lavorare

- Agilità, flessibilità, scalabilità della soluzione tecnologica e dell’approccio che ne consentono la replicabilità altri ambiti INAIL  o in altre PA, essendo riconosciuta come best-practice